ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к муниципальной программе

Система мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды

Саткинского муниципального района» в новой редакции

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | КБК | Ответственный исполнитель | Срок реали-зации | Финансовые ресурсы, тыс. рублей | | | | | | Ожидаемый результат |
| источник | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Цель программы: Снижение негативного влияния высокой техногенной и антропогенной нагрузки на окружающую среду** | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1: Экологическое просвещение, воспитание и формирование экологической культуры населения** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Реализация комплекса мер по формированию экологической культуры населения, в том числе: |  |  |  | местный бюджет | 400,0  100,0\* | 261,554 | 455,0\* | 460,0\* | 465,0\* |  |
| 1.1 | Проведение мероприятий экологической направленности (экологических субботников, акций, конкурсов), в том числе: | 1609609504 244 | УСА | 2020-2024 годы | местный бюджет | 300 ,0 | 161,554 | 320,0\* | 325,0\* | 330,0\* | Привлечение населения к различным видам деятельности, направленной на воспитание у населения бережного отношения к природе и формирование экологической культуры и активной жизненной позиции |
| 1.1.1 | Приобретение мешков и перчаток для экологических субботников | 1609609504 244 | УСА | 2020-2024 годы | местный бюджет | 20 ,0 | 25,0 | 25,0\* | 25,0\* | 25,0\* | Проведение акций по очистке природных территорий от мусора |
| 1.1.2 | Организация сбора и вывоза мусора после экологических субботников | 1609609504 244 | УСА | 2020-2024 годы | местный бюджет | 55 ,0 | 54,324 | 65,0\* | 70,0\* | 75,0\* | Вывоз и захоронение отходов в рамках проведенных акций по очистке |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1.3 | Приобретение грамот и книгопечатной продукции | 1609609504 244 | УСА | 2020-2024 годы | местный бюджет | 25 ,0 | 30,0 | 30,0\* | 30,0\* | 30,0\* | Проведение конкурсов, информационно-просветительских мероприятий экологической направленности среди школьников |
| 1.1.4 | Организация обращения с ТКО на территории рекреационных зон Саткинского муниципального района | 1609609504 244 | УСА | 2020-2024 годы | местный бюджет | 200 ,0 | 52,230 | 200,0\* | 200,0\* | 200,0\* | Сохранение природных комплексов |
| 1.2 | Привлечение населения к сортировке отходов (сбор, транспортирование утилизация отработанных аккумуляторных батареек) | 1609609504 244 | УСА | 2020-2024 годы | местный бюджет | 100,0 | 0 | 50,0\* | 50,0\* | 50,0\* | Привлечение населения к сортировке отходов, просвещение по вопросам экологически безопасного и здорового образа жизни, в том числе возможности вторичного использования предметов потребления |
| 1.3 | Повышение квалификации специалистов: прохождение обучения на курсах дополнительного профессионального образования и курсах повышения квалификации | 1609609504 244 | УСА | 2020-2024 годы | местный бюджет | 100,0\* | 0 | 35,0\* | 35,0\* | 35,0\* | Развитие у специалистов способностей и умений для применения законов функционирования окружающего мира и для  прогнозирования экологических последствий принимаемых решений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.4 | Экологизация информационного пространства (изготовление и установка предупреждающих информационных стендов экологического направления) | 1609609504 244 | УСА | 2020-2024 годы | местный бюджет | 0 | 100,0 | 50,0\* | 50,0\* | 50,0\* | Наполнение информационного пространства информацией, несущей идею заботы об окружающей среде, бережного к ней отношения |
| **Задача 2: Повышение эффективности административного воздействия за нарушения в области охраны окружающей среды** | | | | | | | | | | | |
| 2 | Реализация комплекса мер по предотвращению правонарушений в сфере природопользова-ния, в том числе: |  |  |  | местный бюджет | 300,0 | 300,0 | 300,0\* | 300,0\* | 300,0\* |  |
| 2.1 | Проведение рейдовых мероприятий (аренда транспортного средства) | 1609609504 244 | УСА | 2020-2024 годы | местный бюджет | 300,0 | 300,0 | 300,0\* | 300,0\* | 300,0\* | Обеспечение экологической и санитарной безопасности населения,  предотвращение нелегального пользования недрами, рекультивация нарушенных земель |
| **Задача 3: Регулирование вредного воздействия на окружающую среду, выявление и ликвидация накопленного вреда окружающей среде** | | | | | | | | | | | |
| 3 | Реализация комплекса мер, направленных на снижение уровня негативного антропогенного воздействия на окружающую среду, в том числе: |  |  |  | местный бюджет | 300,00 | 327,002 | 350,0\* | 350,0\* | 350,0\* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.1 | Оперативное оповещение промышленных предприятий о возникновении периодов НМУ, в том числе поверка средств измерения (весы, барометр, термометры, психрометр, пробоотборник) | 1609609504 244 | УСА | 2020-2024 годы | местный бюджет | 0 | 15,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2 | Выявление, оценка и учет объектов накопленного вреда окружающей среде, в том числе:  проведение исследования качества воды поверхностных водных объектов | 1609609504 244 | УСА | 2020-2024 годы | местный бюджет | 100,0 | 112,002 | 150,0\* | 150,0\* | 150,0\* | Выявление, оценка, учет и ликвидация загрязненных территорий и акваторий, негативно воздействующих на окружающую среду. Получение объективной информации об уровнях загрязнения водных объектов в местах водопользования населения |
| 3.3 | Организация санитарной очистки пос. Зюраткуль (сбор, транспортирование и захоронение отходов) | 1609609504 244 | УСА | 2020-2024 годы | местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,0\* | 200,0\* | 200,0\* | Обеспечение экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности населения на территории района |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Задача 4: Расширение мощностей по складированию и утилизации отходов** | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по задаче 4: | 16004S3040 414  16004S3040 414 | УСА | 2020-2024 годы | местный бюджет | 797,772 | 161,444 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.1 | Строительство новых очередей объектов обращения с отходами (2-я и 3-я очереди полигона ТКО г. Сатка)  (Разработка проектно-сметной документации на строительство новых очередей объектов обращения с отходами (2-я и 3-я очереди полигона ТКО г. Сатка)\*\* | 16004S3040 414  16004S3040 414 | УСА | 2020-2024 годы | местный бюджет | 117,172 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация Территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами\*\* |
| 4.1.1 | Проведение судебной экспертизы для оценки проектно-сметной документации (2-й и 3-й очереди полигона ТКО г. Сатка) | 1609609504 831 | УСА | 2020-2024 годы | местный бюджет | 0 | 140,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.2 | Проведение историко-культурной экспертизы на земельном участке\*\* | 1609609504 244 | УСА | 2020-2024 годы | местный бюджет | 80,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Создание объекта санкционированного размещения ТКО, отвечающего санитарно-эпидемиологическим требованиям |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4.3 | Разработка проекта санитарно-защитной зоны полигона ТКО г. Сатка (1 очередь), в том числе:  экспертиза на проект санитарно-защитной зоны на полигон ТКО | 1609609504 244 | УСА | 2020-2024 годы | местный бюджет | 286,7  113,3 | 21,444 | 0 | 0 | 0 | Создание объекта санкционированного размещения ТКО, отвечающего санитарно-эпидемиологическим требованиям |
| 4.4 | Оснащение полигона ТКО г. Сатка мусоросортировочным комплексом, в том числе\*\*: | 1609609504 244 | УСА | 2020-2024 годы | бюджет Саткин-ского муници-пального района | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Определение фактически понесенных затрат ИП Швецовым М.В. и остаточной стоимости по поставке МСК на полигон ТКО г. Сатка |
| 4.4.1 | Проведение строительно-технической экспертизы оценочной стоимости поставленного оборудования МСК | 1609609504 244 | УСА | 2020-2024 годы | бюджет Саткин-ского муници-пального района | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.4.2 | Проведение суд. экспертизы по определению Арбитражного суда Ульяновской обл. от 23.06.2020 по делу №А72-18682/2019 | 1609609504 831 | УСА | 2020-2024 годы | местный бюджет | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | **Итого по муниципальной программе** |  | **УСА** | **2020-2024 годы** | **Всего**  **бюджет Саткинского муниципального района**  **подтвер-ждено**  **не подтвер-ждено\*** | **1 897,772**  **1 797,772**  **100,0\*** | **1 050,0**    **1050,0**  **0** | **1 105,0**  **0**  **1 105,0\*** | **1 110,0**  **0**  **1 110,0\*** | **1 115,0**  **0**  **1 115,0\*** | **6 277,772**  **2 847,772**    **3 430,00\*** |

Примечание:

\*- не подтверждено финансированием;

\*\*- данные мероприятия исключены в начале 2021 года в связи с тем, что данные полномочия Министерство экологии Челябинской области осуществляет самостоятельно.

Начальник Управления строительства и архитектуры

Администрации Саткинского муниципального района М.Л. Толкачева

Исп. Соловьева Елена Борисовна, телефон 3-37-26