Раздел 3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение

мероприятий муниципальной программы

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы, приведены в таблице 4 и таблице 5.

Таблица 4 - Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы за 2020 год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| план | факт |
|  | Муниципальная программа «Развития информационного общества в Саткинском муниципальном районе» | всего: | 3 000 | 2 050,2 | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет Саткинского муниципального района | 3 000 | 2 050,2 |
| бюджеты поселений | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| 5. | Приобретение электронно-вычислительной техники | всего: | 2100 | 2050,2 | Падение цен по результатам аукционов |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет Саткинского муниципального района | 2100 | 2050,2 |
| бюджеты поселений | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| 6. | Приобретение отечественного программного обеспечения | всего: | 500 | 0 | По результатам аукциона поставщик отказался поставлять продукцию |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет Саткинского муниципального района | 500 | 0 |
| бюджеты поселений | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |

Таблица 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Саткинского муниципального района на реализацию муниципальной программы за 2020 год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. рублей), год | | |
| сводная бюджетная роспись, план на  1 января 2020 года | сводная бюджетная роспись на 1 января 2021 года | кассовое исполнение |
| Муниципальная программа | «Развития информационного общества в Саткинском муниципальном районе» | всего: | 2050,2 | 2050,2 | 2050,0 |
| Управление делами и организационной работы Администрации Саткинского муниципального района | 2050,2 | 2050,2 | 2050,2 |
| Мероприятия муниципальной программы | Приобретение электронно-вычислительной техники | Управление делами и организационной работы Администрации Саткинского муниципального района | 2050,2 | 2050,2 | 2050,2 |
| Приобретение отечественного программного обеспечения | Управление делами и организационной работы Администрации Саткинского муниципального района | 0 | 0 | 0 |