

АДМИНИСТРАЦИЯ

**МЕЖЕВОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

### САТКИНСКОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от «09\_\_»\_февраля 2023 г. № 20\_

 р.п. Межевой

Об утверждении «Дорожной карты» актуализации

схем водоснабжения и водоотведения

Межевого городского поселения

 Руководствуясь п.п.4 п.1 ст.14 Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом Межевого городского поселения, в целях утверждения «Дорожной карты» схемы водоснабжения и водоотведения,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «Дорожную карту» по актуализации схем водоснабжения и водоотведения «Межевого городского поселения» Саткинского муниципального района Челябинской области в 2023 году (приложение).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на официальном сайте администрации Саткинского муниципального района.
3. Контроль за исполнение настоящего постановления возлагаю на себя.

Глава Межевого городского поселения - Н.Б. Евдокимов

 Приложение

к постановлению Администрации

Межевого городского поселения

от «09 » февраля\_2023 года № \_20

**«ДОРОЖНАЯ КАРТА» ПО АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЖЕВОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» САТКИНСКОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2027 ГОДА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Показатель | Дата | Размещение на сайте администрации и СМИ | Период размещения информации ответственным лицом |
| 1 | Опубликование проекта схемы водоснабжения и водоотведения  | 16.06.2023 | официальный сайт администрации Саткинского муниципального района | в течение 15 дней с даты его поступления от юридического лица, который разрабатывает схему водоснабжения и водоотведения |
| 2 | Опубликование сведений о размещении проекта схемы водоснабжения и водоотведения  | до 16.06.2023 | СМИ | в течение 15 дней с даты его поступления от юридического лица, который разрабатывает схему водоснабжения и водоотведения  |
| 3 | Рассмотрение проекта водоснабжения и водоотведения и сбор замечаний и предложений |  до 16.07.2023 | официальный сайт администрации | Не менее 30 календарных дней с даты опубликования проекта схемы водоснабжения и водоотведения  |
| 4 | Размещение информации о месте проведения публичных слушаний | 14.07.2023 | официальный сайт администрации | Не менее чем за 7 дней до проведения публичных слушаний,  |
| 5 | Публичные слушания | 21.07.2023 |  | Не позднее 15 дней с даты окончания срока предложений по проекту схемы водоснабжения и водоотведения  |
| 6 | Размещение заключения о результатах проведенных публичных слушаний и протоколы публичных слушаний |  24.07.2023 | официальный сайт администрации | Не менее 3 календарных дней с даты проведения публичных слушаний. |
| 7 | Принятие решения об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения (или возвращение проекта схемы водоснабжения и водоотведения на доработку) | 28.07.2023 |  | В течение 7 дней с даты окончания публичных слушаний |
| 8 | Размещение утвержденной схемы водоснабжения и водоотведения  | до 01.08.2023 | официальный сайт администрации | В течение 15 дней с даты утверждения |